[**GreenWonder**](http://www.greenwonder.com/)

**APLICACIÓN SMART GREEN.**

Diccionario EDT.

SMART GREEN

Tabla de contenido

**SmartGreen [3](https://docs.google.com/document/d/1BHT_nnq_iP0Wo7ps43Cu2EHmj9kJJ6986nGgksbsXog/edit" \l "heading=h.30j0zll)**

**Documentación [3](https://docs.google.com/document/d/1BHT_nnq_iP0Wo7ps43Cu2EHmj9kJJ6986nGgksbsXog/edit" \l "heading=h.mdx1cxctfsma)**

**PMI [4](https://docs.google.com/document/d/1BHT_nnq_iP0Wo7ps43Cu2EHmj9kJJ6986nGgksbsXog/edit" \l "heading=h.kpawo2287628)**

**Arquitectura [4](https://docs.google.com/document/d/1BHT_nnq_iP0Wo7ps43Cu2EHmj9kJJ6986nGgksbsXog/edit" \l "heading=h.jpd68dorsew3)**

**Aplicación desarrollada 5**

**Base de datos 5**

**Documentación 6**

**Estructura e interfaz gráfica 6**

**Aplicación desarrollada - Versión Final 7**

**Documentación 7**

**Estructura e interfaz gráfica 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SmartGreen**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Codigo** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 100 | 0.1 | 10/08/2018 | Juan Miguel Cardona |  |  | | --- | | **Descripción:** Aplicación encargada de contribuir y motivar a la práctica del reciclaje, tomando la característica de ser Delivery, con propósito de facilitar el proceso de recolección de residuos, además premiando a los usuarios que practican el reciclaje en la ciudad. |  |  | | --- | | **Entregables:** Aplicación Totalmente funcional, Manual de usuario, manual técnico |  |  | | --- | | **Involucrados:** Juan Sebastian Rivera, Juan Miguel Cardona, Juan Sebastian Lozano, Juan Diego Balanta. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentación**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 200 | 0.1 | 11/08/2018 | Juan Miguel Cardona |  |  | | --- | | **Descripción:** Creación yentrega de la documentación PMI y de la Arquitectura del producto |  |  | | --- | | **Entregables:** Documentación PMI y Arquitectura del producto. |  |  | | --- | | **Involucrados:** Juan Sebastian Rivera, Juan Miguel Cardona, Juan Sebastian Lozano, Juan Diego Balanta. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PMI**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 210 | 0.1 | 11/08/2018 | Juan Miguel Cardona |  |  | | --- | | **Descripción:** Creación de la documentación PMI |  |  | | --- | | **Entregables:** Entrega de los siguientes documentos: Acta de constitución de proyecto, Declaración de alcance, Tabla de requisitos, Matriz de riesgos, Informe de desempeño, Registro de interesados, Lista de requisitos y seguimiento, Presupuesto, Diccionario edt, EDT |  |  | | --- | | **Involucrados:** Juan Sebastian Rivera, Juan Miguel Cardona, Juan Sebastian Lozano, Juan Diego Balanta. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arquitectura**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 220 | 0.1 | 11/08/2018 | Juan Miguel Cardona |  |  | | --- | | **Descripción:** Diseño de la arquitectura, esto es diseñar la vista de escenarios, vista lógica, vista de despliegue, vista de proceso, vista física |  |  | | --- | | **Entregables:** Diseño de la arquitectura y documentación sobre esta, la documentación se le entrega a Juan Sebastian Lozano encargado de la documentación |  |  | | --- | | **Involucrados:** Juan Miguel Cardona, Juan Diego Balanta | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicación desarrollada**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 300 | 0.1 | 12/08/2017 | Juan Miguel Cardona |  |  | | --- | | **Descripción:** Primera entrega de la aplicación, totalmente funcional |  |  | | --- | | **Entregables:** Aplicación, manual de usuario y manual técnico |  |  | | --- | | **Involucrados:** Juan Sebastian Rivera, Juan Miguel Cardona, Juan Sebastian Lozano, Juan Diego Balanta. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Base de datos**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 310 | 0.1 | 12/08/2018 | Juan Sebastian Rivera |  |  | | --- | | **Descripción:** Diseñar e implementar la base de datos. Después realizar pruebas sobre esta. |  |  | | --- | | **Entregables:** Documentación sobre la base de datos. Se le entrega a Juan Sebastian Lozano, encargado de la documentación. |  |  | | --- | | **Involucrados:** Juan Sebastian Rivera, Juan Sebastian Lozano. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentación**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 320 | 0.1 | 12/08/2018 | Juan Sebastian Lozano |  |  | | --- | | **Descripción:** Creación de la documentación necesaria para entender el funcionamiento de la aplicación. |  |  | | --- | | **Entregables:** Manual de usuario, Manual técnico |  |  | | --- | | **Involucrados:** Juan Sebastian Rivera, Juan Miguel Cardona, Juan Sebastian Lozano, Juan Diego Balanta. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estructura e interfaz gráfica**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 330 | 0.1 | 12/08/2018 | Juan Diego Balanta |  |  | | --- | | **Descripción:** Creación de la interfaz gráfica y la estructura y funcionamiento de la aplicación. |  |  | | --- | | **Entregables:** Aplicación yDocumentación sobre el funcionamiento de la aplicación, la documentación se le entrega a Juan Sebastian Lozano encargado de la documentación. |  |  | | --- | | **Involucrados:** Juan Diego Balanta, Juan Miguel Cardona. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aplicación desarrollada - Versión Final**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Codigo** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 400 | 0.1 | 12/08/2018 | Juan Miguel CArdona |  |  | | --- | | **Descripción:** Entrega final de la aplicación, totalmente funcional |  |  | | --- | | **Entregables:** Aplicación, manual de usuario y manual técnico. |  |  | | --- | | **Involucrados: J**uan Sebastian Rivera, Juan Miguel Cardona, Juan Sebastian Lozano, Juan Diego Balanta. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentación**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 410 | 0.1 | 12/08/2018 | Juan Miguel Cardona |  |  | | --- | | **Descripción:** Volver a crear la documentación necesaria para entender el funcionamiento de la aplicación. |  |  | | --- | | **Entregables:** Manual de usuario, Manual técnico. |  |  | | --- | | **Involucrados: J**uan Sebastian Rivera, Juan Miguel Cardona, Juan Sebastian Lozano, Juan Diego Balanta. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estructura e interfaz gráfica**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Cuenta de control** | **Última actualización** | **Responsable** | | 420 | 0.1 | 12/08/2018 | Juan Diego Balanta |  |  | | --- | | **Descripción:** Ajustar, el funcionamiento e interfaz gráfica de la aplicación, de acuerdo a las indicaciones del usuario. |  |  | | --- | | **Entregables:** Aplicación final yDocumentación final sobre el funcionamiento de la aplicación, la documentación se le entrega a Juan Sebastian Lozano encargado de la documentación. |  |  | | --- | | **Involucrados:** Juan Diego Balanta, Juan Miguel Cardona. | |